附件3

测试指引

一、接入参数

1.交易及行情地址

| 交易FENS主机 | 基本行情FENS主机 | 深度行情FENS主机 |
| --- | --- | --- |
| 10.10.2.1/10.10.2.2 |  |  |
| 端口：6010 | 端口：6030 | 端口：6050 |

2.会员服务系统链接

http://10.10.36.36，请提前开通访问10.10.36.36的80端口和10.10.36.3的443端口权限。

二、测试人员要求

会员出市代表、远程交易系统和结算系统的相关人员，以及行情信息商。

三、测试时间安排

本次测试使用11月14日结算后数据，模拟2个交易日，均有夜盘小节。首交易日模拟结算时纤维板合约更新结算价，次交易日模拟纤维板合约规则修改后新合约挂牌及铁矿石期权上市当日。具体情况如下：

| 测试日期 |  | 基础数据 | 模拟交易日 | 模拟业务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年11月16日 | 上午 | 2019年11月14日（周四）结算后数据 | 11月15日 | 1.结算时纤维板合约更新结算价 2.铁矿石期权上市前一交易日（有夜盘） 夜盘、白盘均无铁矿石期权 |
|  | 下午 |  | 11月18日 | 1.纤维板规则修改后新合约挂牌 2.铁矿石期权上市当日（有夜盘） 夜盘无铁矿石期权，白盘有铁矿石期权 |

11月16日（周六）测试时间安排如下：

| 时间 | 内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模拟11月15日 |  |  |  |
| 8:50:00前 | 会员、信息商接入系统，熟悉测试内容安排，准备测试 |  | 通过FENS登录交易系统 |
| 8:55:00 | 夜盘 | 集合竞价申报 | 夜盘阶段只交易夜盘品种的期货期权合约 |
| 8:59:00 |  | 集合竞价撮合 |  |
| 9:00:00 |  | 连续交易 |  |
| 9:30:00 |  | 连续交易暂停 |  |
| 9:35:00 | 白盘 | 集合竞价申报 | 白盘阶段交易所有期货期权合约（不含铁矿石期权） |
| 9:39:00 |  | 集合竞价撮合 |  |
| 9:40:00 |  | 连续交易 |  |
| 10:00:00 |  | 收市 |  |
| 10:00-10:30 | 交易所结算 |  | 结算时纤维板合约更新结算价 |
| 10:30-11:00 | 会员单位通过指定会服地址下载测试结算数据，请检查结算数据是否正确。 |  | http://10.10.36.36 使用生产数字证书登录。 |
| 模拟11月18日 |  |  |  |
| 12:50:00前 | 会员、信息商接入系统，熟悉测试内容安排，准备测试 |  | 通过FENS登录交易系统 |
| 12:55:00 | 夜盘 | 集合竞价申报 | 夜盘阶段只交易夜盘品种的期货期权合约 |
| 12:59:00 |  | 集合竞价撮合 |  |
| 13:00:00 |  | 连续交易 |  |
| 13:30:00 |  | 连续交易暂停 |  |
| 13:35:00 | 白盘 | 集合竞价申报 | 白盘阶段交易包含铁矿石期权在内的所有期货和期权合约 |
| 13:39:00 |  | 集合竞价撮合 |  |
| 13:40:00 |  | 连续交易 |  |
| 14:15:00 |  | 连续交易暂停 |  |
| 14:20:00 |  | 连续交易 |  |
| 15:00:00 |  | 收市 |  |
| 15:00-15:30 | 交易所结算 |  |  |
| 15:30-16:00 | 会员单位通过生产会服地址下载测试结算数据，请检查结算数据是否正确。 |  | http://10.10.36.36 使用生产数字证书登录。 |
| 16:30后 | 生产会服系统停止发送测试结算数据，恢复为生产状态。 |  |  |

四、测试要求

请各会员单位至少安排两个远程席位（不同柜台系统）参与报单。具体要求如下：

11月15日交易日，每席位铁矿石期货基本订单笔数不少于100笔、成交笔数不少于50笔，套利订单量不少于20笔。确保铁矿石期货的所有合约均有正确委托单与正确成交单（包括套利订单），且相同订单不得连续超过10笔。

11月18日交易日，每席位铁矿石期权订单笔数不少于150笔、成交笔数不少于50笔，行权不少于10笔，询价不少于5次，铁矿石期货基本订单笔数不少于50笔、成交笔数不少于20笔，套利订单量不少于20笔。每席位纤维板合约基本订单笔数不少于150笔、成交笔数不少于50笔，套利订单量不少于50笔，确保纤维板期货的所有合约均有正确委托单与正确成交单（包括套利订单），且相同订单不得连续超过10笔。纤维板测试套利合约：SP fb2005&fb2009

五、注意事项

1. 测试前，请各会员按照测试品种的保证金、手续费等收取标准在会员端的交易系统、结算系统中正确设置。

2. 请会员注意测试前后备份、清理和恢复系统日志，避免正常交易日故障，具体操作请咨询柜台系统开发商。

3. 测试期间，要求测试人员按照测试内容及时间安排进行操作。测试结束后，认真检查结果并填写测试反馈表。

六、联系方式

交易：0411-84808401/8736

监察：0411-84808710/8727

清算：0411-84807704/6127

技术：0411-84806035/6036/6115

技术QQ群号33289093